政 府 分 散 采 购

询   价   文   件

项目编号：CYF（分散）2015-002

项目名称：沙河校区钢琴房整修项目

- 采购单位：重庆幼儿师范高等专科学校

- 采购机构：重庆幼儿师范高等专科学校招标小组

二○一五年五月

一、投标须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：重庆幼儿师范高等专科学校 地址：重庆市万州区天城镇育才路1号 联系人：王大林 电话：023-85770133 |
| 2 | 采购机构 | 名称：重庆市幼儿师范高等专科学校招标小组 地址：重庆市万州区天城镇育才路1号 联系人：王大林 电话：023-85770133 |
| 3 | 项目名称 | 沙河校区钢琴房整修项目 |
| 4 | 交货期 | 合同签订后20天内完工（具体完工时间与采购人签订合同时协商约定） |
| 5 | 报价范围 | 包括：材料、运输、装修、人工工资、保险及税费等各项费用。 |
| 6 | 付款方式 | 本项目采购完成，验收合格后第一年内付合同价款的50%；第二年内付合同价款的30%；第三年内付合同价款的20% |
| 7 | 评标原则 | 评标方法，在满足比选文件要求的前提下，最低价中标（成交）。 |
| 8 | 无效投标 | 本项目最高限价为156000.00元（大写：壹拾伍万陆千元整），超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 9 | 投标人资 质条件 | 营业执照副本复印件（加盖公章）；国、地税税务登记证复印件（加盖公章）；组织机构代码证复印件（加盖公章）；装修工程专业承包三级（含）以上资质。 |
| 10 | 开标时间及标书费 | 开标时间：2015年5月29日北京时间14：30时（投标文件递交开始时间2015年5月29日14：00时）；标书费200.00元，售后不退。保证金：5000元，开标前到“重庆幼儿师范高等专科学校”开标室以现金形式交纳，比选文件在重庆幼儿师范高等专科学校官网下载。 |
| 11 | 开标地点 | 重庆市万州区天城镇育才路1号（重庆幼专校内弘艺楼二楼会议室） |
| 12 | 投标文件 份数 | 正本一份，副本一份，用文件袋密封投标。 |
| 13 | 投标文件 的组成 | 法定代表人授权委托书（附后文件格式），投标资质复印件盖章，投标汇总报价表（附件格式）。 |
| 14 | 投标方式 | 投标文件实行密封报价，开标后投标授权代理人现场递交。 |

二、投标文件（格式）

（一）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：重庆幼儿师范高等专科学校招标小组：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（二）重庆幼儿师范高等专科学校询价汇总报价表（格式）

| 项目名称 | 规格及材料 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投标总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位名称及盖章:                         详细地址：

法定代表人或委托代理人（签名）:                    联系电话:

（三）附有效的资格证明文件：

（四）需求数量及质量要求：

| 重庆幼专沙河校区钢琴房估算价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 轻质隔音墙 | 平方米 |  | 700 |  | 包括室内其它地方的墙面漆 |
| 2 | 套装门 | 套 |  | 50 |  | 带观察孔 |
| 3 | 双开门 | 套 |  | 5 |  | 1.5米宽 |
| 4 | 塑钢窗 | 平方米 |  | 86 |  |  |
| 5 | 防盗网 | 平方米 |  | 32 |  | 外通道一侧窗户安防盗网 |
| 6 | 木踢脚线 | 米 |  | 600 |  |  |
| 7 | 挖窗洞 | 平方米 |  | 65 |  | 顶部需加角钢横梁 |
| 8 | 室内吊顶 | 平方米 |  | 370.5 |  | 硅钙板 |
| 9 | 电源 | 平方米 |  | 370.5 |  | 包括灯盘，灯，开关，插座（每室一个5孔），配电箱等 |
| 10 | 钢琴 | 套 |  | 50 |  |  |
| 11 | 其它 |  |  | 0 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 利 |  |  |  |  |  |
| 14 | 税 |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件：平面图